Poznań, 20.09.2013 roku

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Roboty budowlane polegające na ułożeniu kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 5 000 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Wiesław Gordienko | telefon: | 61/841 27 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Maciej Słupiński | telefon: | 61/841 41 22 |

SIWZ wraz z załącznikami (1 - 9) zawiera 52 strony.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” związane z ułożeniem kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST 112. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2013 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót polegających na ułożeniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej i zakończeniu ich na przełącznicach, o długości min. 2 km w każdej z wykazanych robót oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że będzie dysponować:

  - osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń;

  - osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń

- Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą łącznie ww. uprawnienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów (np. pisemne zobowiązanie innego podmiotu) dotyczących, w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 ppkt. 1-2 i 4-7, dotyczące tego podmiotu.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki określone w pkt 1 ppkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.

  - Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać roboty oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać poświadczenia;

b)	W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w

wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których

mowa lit. a.

c) 	W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub

gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub

zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,

na rzecz którego roboty budowlane, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

d) 	Do dnia 20.02.2014 r. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz. U. Nr 226, poz. 1817) pod warunkiem, że ich treść będzie potwierdzać wymagania określone w

rozdziale IV pkt 2 ppkt. 2 SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, potwierdzający

warunek określony w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 5 SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, musi dostarczyć wraz z ofertą powyższą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą tego podmiotu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów zbiorowych (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 2 ppkt 2, 4, 5 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. 2 ppkt. 6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 i 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Inne wymagane dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3, pkt 3 ppkt 2 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oświadczenie i dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 3 ppkt 1 muszą być złożone w formie oryginału.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000 PLN (pięć tysięcy).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

  - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-113/2013 - ułożenie kabli światłowodowych ”

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą tj. winno się znajdować na rachunku Zamawiającego przed tym terminem.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-113/2013 „Oferta – Ułożenie kabli światłowodowych”

Nie otwierać przed dniem 07.10.2013 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-113/2013 „Oferta – Ułożenie kabli światłowodowych”

# Nie otwierać przed dniem 07.10.2013 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-113/2013 „Oferta – Ułożenie kabli światłowodowych”

5. 	Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 07.10.2013 roku, do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się 07.10.2013 roku o godz. 11:15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca obliczy cenę w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca określi w tabeli cenowej  formularza ofertowego kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej relacji z osobna, pod rygorem odrzucenia oferty. Suma cen określonych dla poszczególnych relacji stanowić będzie cenę oferty brutto.

- Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W szczególności koszty wykonania projektów, dostawy kabli,  urządzeń, zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (za wodę woda oraz energię elektryczną), sprawdzeń, badań, ubezpieczenia, a także wszelkie koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji oraz inne koszty wynikające z umowy oraz programu funkcjonalno użytkowego.

- Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 100

gdzie:		C	 - liczba punktów w kryterium „cena”

C min - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cx 	 - cena oferty badanej

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego,

  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy  realizacji przedmiotowego zamówienia,

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

  - dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

  - zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca w celu zawarcia umowy winien:

- Nie później niż dniu jej podpisania, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (polisę) wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, o której mowa w §13 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% wartości umowy brutto.

      - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr  ZZP-2380-113/2013”,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki nr 1 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz głównych robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 -  Projekt umowy.

Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy

| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego:* |  |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na ułożenie kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST 112, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej określone ceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia* | Wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej relacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Wolsztynie – KP PSP w Wolsztynie, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 2. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Słupcy – KP PSP w Słupcy, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 3. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Kole – KP PSP w Kole, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 4. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Złotowie – KP PSP w Złotowie, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 5. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Szamotułach – KP PSP w Szamotułach, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 6. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Międzychodzie – KP PSP w Międzychodzie, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
| 7. | Roboty budowlane z zakresie zaprojektowania, dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w relacji KPP w Turku – KP PSP w Turku, wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zakończenia linii kablowych. |  |
|  | Suma wartości brutto z poz. 1-7/Cena oferty |  |

(Cena słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..),

Znaczenie skrótów:

KPP – Komenda Powiatowa Policji

KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców*** powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,****

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,****

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Na który należy zwrócić wadium w przypadku wnoszenia go w pieniądzu

**	Szczegółowy sposób realizacji  przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale I pkt 2 programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

***     Niepotrzebne skreślić

****	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ułożenie kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do podłączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do węzłów OST 112, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie/nas* z postępowania.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Opis robót budowlanych (wykaz winien zawierać wszystkie dane liczbowe potwierdzające spełnianie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość | Strona oferty, na której załączono dowody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |
| 2. | …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |

*niepotrzebne skreślić

….……..…………………………………………….............…

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

numer sprawy ZZP-2380-22/11

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

numer sprawy ZZP-2380-22/11

## WYKAZ OSÓB

### (dla potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 SIWZ

### UWAGA: należy wypełnić wszystkie rubryki)

| Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Wykształcenie | Doświadczenie | Nr uprawnień | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/my*, że osoba wskazana jako kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA  nr ZZP -2380-113/2013

(PROJEKT)

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2013 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji – insp. Rafałem Batkowskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….

a:

………………………….. z siedzibą w …………..00-000, ul. ………………….., zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………………….., VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: ………………. zł, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000000000, reprezentowanym przez: ………………………………….

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZZP-……………..…./2013 została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Programie – należy przez to rozumieć program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy ;

- sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;

- nienależytym wykonaniu Umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, obowiązującymi przepisami lub projektem technicznym wdrożeniowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- rażącym niewywiązywaniu się z obowiązków - należy przez to rozumieć  zawinione niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z Umowy i bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na jego realizację, i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia;

- pozytywnym wyniku odbioru - należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy lub jego części poprzez umieszczenie w protokole odbioru sformułowania „Wynik odbioru: pozytywny”. Potwierdzenie będzie figurowało w protokole odbioru wówczas, gdy Wykonawca zrealizował całość przedmiotu Umowy lub część relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, zgodne z warunkami zawartymi w Umowie i Zamawiający nie wnosi uwag co do ich wykonania;

- awarii – należy przez to rozumieć uszkodzenie linii kablowej powodujące przerwę w transmisji.

- uszkodzeniu – należy przez to rozumieć każdą niesprawność lub dysfunkcję dostarczonego rozwiązania powstałą w trakcie eksploatacji, niebędącą awarią.

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie tego projektu robót budowlanych  związanych z ułożeniem dostarczonych przez Wykonawcę kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzenie ich do obiektów, wraz z wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- sporządzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej dotyczącej budowy światłowodowych linii kablowych pomiędzy 7 (siedmioma) jednostkami Państwowej Straży Pożarnej a Komendami Powiatowymi Policji na terenie województwa wielkopolskiego;

- dostawę, ułożenie i instalację światłowodowych linii kablowych w oparciu o sporządzoną dokumentację – po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów i urządzeń, wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej, własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonym podwykonawcom, zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z §6 ust. 3 Umowy.

§3

Termin realizacji Umowy

      - Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 13 grudnia 2013 roku.

      - Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi ………………….. zł (słownie:…………..). Dla poszczególnych relacji, określonych w rozdziale I pkt 2 Programu, Strony ustalają następujące wynagrodzenie:

- dla relacji nr 1: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 2: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 3: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 4: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 5: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 6: 	……………………. zł brutto,

- dla relacji nr 7: 	……………………. zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy, w tym koszty związane z opracowaniem projektów i dokumentacji powykonawczych, koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, koszty dostaw (wraz z ewentualnymi opłatami celnymi) i instalacji, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty ubezpieczenia oraz ewentualne koszty odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, koszty nadzoru prowadzonego przez właściciela kanalizacji teletechnicznej, koszty odbiorów, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty gwarancji, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

NIP 777-00-01-878, REGON 630703410

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur częściowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze części robót określonych dla danych relacji, określonych w rozdziale I pkt 2 Programu, lub fakturze końcowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest łączne spełnienie poniżej określonych przesłanek:

- protokół odbioru częściowego lub końcowego, stwierdzającego wykonanie części lub całości prac bez wad, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 1 oraz  właściwego Kierownika robót ze strony Wykonawcy,

- zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 1  ,

- oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy lub zrealizowanie jej części na relacjach określonych w §4 ust. 1 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia Umowy na osobę trzecią.

§5

Realizacja Umowy

- Przedstawicielami Zamawiającego będą członkowie Zespołu Koordynacyjnego, zwanego dalej „Zespołem”, którzy upoważnieni będą do wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy, w szczególności do zatwierdzania Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy, zwanego dalej „Harmonogramem” i podpisywania protokołów odbioru. Zespół zostanie powołany przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Wykaz osób będących członkami Zespołu zostanie przekazany Wykonawcy.

- Przedstawicielami Wykonawcy do realizacji Umowy będą:

- Kierownik robót …………………………………………………………….., w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, o uprawnieniach nr………………………;

- …………………………………………………………….., osoba posiadające uprawnienia nr …………, do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń;

- …………………………………………………………………………………

- Zmiana składu członków Zespołu oraz przedstawicieli Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Przedstawiciel Wykonawcy oraz członkowie Zespołu będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania Umowy.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych, o których mowa  w punkcie 4, zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- Strony ustalają, iż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony Harmonogram zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji przedmiotu Umowy.

- Dopuszcza się zmiany Harmonogramu za zgodą Stron w trakcie trwania Umowy. Zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego we wszystkich obiektach, w których wykonywane będą prace instalacyjne związane z realizacją Umowy. Wizje lokalne mają dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, uzgodnioną z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (Telekomunikacją Polską S.A.) i administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ( Dz. U.2004. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), normami określonymi przez właściciela kanalizacji teletechnicznej i programem funkcjonalno – użytkowym Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z ułożeniem kabli światłowodowych Wykonawca wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz do dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w programie funkcjonalno-użytkowym.

§6

Odpowiedzialność i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego – o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego, załączając projekt umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z danym podwykonawcą nie zgłosi pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, wydana na zasadach opisanych w ust. 3, oraz zgoda Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- dokonania wymaganych zgłoszeń i uzyskania zgody administratorów obiektów i dysponenta kanalizacji teletechnicznej na wykonywanie prac instalacyjnych,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienia nadzoru nad realizacją Umowy w zakresie robót budowlanych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy,

- zapewnienia ogólnego dozoru terenu budowy,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w których realizowany jest przedmiot Umowy,

- zabezpieczenia pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych,

- uporządkowania miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, w tym uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ na terenie budowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

a)	organizacji robót,

b)	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c)	ochrony środowiska,

d)	warunków bezpieczeństwa pracy,

e)	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

f)	zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

g)	zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

- Przy układaniu kabli Wykonawca zobowiązany jest stosować się do warunków technicznych wydanych przez Telekomunikacje Polską S.A. oraz do Polskich Norm i norm Unii Europejskiej oraz norm branżowych Telekomunikacji Polskiej S.A. obowiązujących w tym zakresie.

- W przypadku kiedy, do przeprowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, o wszelkie związane z tym pozwolenia występuje Wykonawca oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- powielać dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- wprowadzać dokumentację lub jej część na dowolną liczbę własnych stanowisk komputerowych,

- wykorzystać dokumentację na własny użytek,

- przekazywać dokumentację w całości lub jej dowolną część, a także jej kopię stronom trzecim w celu wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć Zamawiającego,

- wykorzystywać dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną części do prezentacji na potrzeby Zamawiającego;

- dokonywać w projekcie koniecznych modyfikacji wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, itd.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych przez wszystkie dni okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewnia, że autor/autorzy dokumentacji projektowej nie będą korzystać ze swoich osobistych praw autorskich wobec Zamawiającego w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniało korzystnie z dokumentacji w sposób przewidziany w umowie.

§7

Zobowiązania Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy,

  - Przed rozpoczęciem okresu gwarancji Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do zgłaszania uszkodzeń i awarii.

§8

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu Umowy lub części relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace wchodzące w skład przedmiotowej Umowy.

- Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych dla poszczególnych relacji kablowych. Z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego.

- Szczegółowe zasady odbioru przedmiotu Umowy określone są w załączniku nr 1 do Umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu Umowy dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości Strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

§9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy, o którym mowa w §2.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad w robociźnie;

- naprawę wykrytych uszkodzeń złączy światłowodowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej zakończenie linii kablowych, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe, usuwanie wad projektu.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wady, uszkodzenia i awarie objęte gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej i pisemnej do Wykonawcy na numer telefonu………………..  i faksu……………….

- Wykonawca usunie awarię w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca usunie wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i uszkodzenia, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad będzie pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym w §10. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad będzie przewyższał kwotę, o której mowa w §10 ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu pozostałej części tych kosztów na zasadach ogólnych.

§10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w §4 ust. 1, tj. w kwocie .......................... zł w formie .......................................................................................

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………………. zł zostanie zwrócona w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego podpisanym protokołem odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………………. zł  stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się wystąpić pisemnie do Zamawiającego o zwrot zabezpieczenia z chwilą upływu okresu rękojmi za wady.

§11

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od Umowy.

§12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w § 4 ust. 1,

- w razie nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 5% wartości brutto umowy wyszczególnionej w §4 ust. 1,

- w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków przez Wykonawcę za każdy z osobna przypadek wystąpienia tych okoliczności – w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy wyszczególnionej w § 4 ust. 1,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej dla odpowiedniej relacji wyszczególnionej w §4 ust. 1 pkt 1-7, dla której nastąpiło opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu awarii – w wysokości 0,2% wartości brutto uszkodzonej linii kablowej wyszczególnionej w protokole odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad i uszkodzeń ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,05 % wartości brutto wadliwej lub uszkodzonej linii kablowej wyszczególnionej w protokole odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona.

§13

Ubezpieczenie budowy

  - Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 złotych.

  - Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

- Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

§14

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana technologii wykonania i przebiegu linii kablowych w przypadku braku możliwości zastosowania technologii lub przebiegu linii kablowych wskazanych przez Zamawiającego w Programie, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- wydłużenie terminu wykonania Umowy lub rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, gdy na podstawie zaistniałych okoliczności niezależnych od Wykonawcy polegających na braku drożności kanalizacji teletechnicznej lub jej przebudowie trwającej w okresie wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym na jego realizację;

- wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego

- zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości;

- zmiana procedury odbioru przedmiotu Umowy;

- Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§15

Siła wyższa

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

- Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§16

Postanowienia końcowe

      - Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Program funkcjonalno – użytkowy Zamawiającego

Załącznik nr 2: Oferta złożona przez Wykonawcę (kserokopia)

Załącznik nr 3: Wyjaśnienia złożone przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej

WYKONAWCA					                                                 	ZAMAWIAJĄCY