Poznań, 04.10.2013 roku

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp.

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Marek Stefaniak | telefon: | 61/841 24 68 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych wykonawczych i kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową albo rozbudową i przebudową dla czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp.

- Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

- Części nr 1 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Jarocinie” - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie o zakresie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ programie funkcjonalno - użytkowym w części ogólnej oraz części szczegółowej dla części nr 1.

- Części nr 2 „Dokumentacja projektowa dla KP w Luboniu” - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanej z budową nowej siedziby Komisariatu  Policji w Luboniu o zakresie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ programie funkcjonalno - użytkowym w części ogólnej oraz części szczegółowej dla części nr 2.

- Części nr 3 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Gnieźnie”  - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanej z rozbudową i przebudową siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie o zakresie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ programie funkcjonalno - użytkowym, w części ogólnej oraz części szczegółowej dla części nr 3.

- Części nr 4 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Grodzisku Wlkp.”  - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanej z rozbudową i przebudową siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. o zakresie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ programie funkcjonalno - użytkowym, w części ogólnej oraz części szczegółowej dla części nr 4.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub większej ilości części.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - od dnia udzielenia zamówienia do dnia 20.12.2013 roku.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek bez względu na to do ilu części złoży ofertę jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych, dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy budynków o kubaturze pomieszczeń administracyjno-biurowych, nie mniejszej niż 1000 m3 z których każda obejmowała swym zakresem branże architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, teletechniczną (SAP, kontroli dostępu, sieci LAN, monitoringu) oraz załączy dowody, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

- osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;

- osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- osobą posiadającą uprawnienia do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni ten warunek bez względu na to do ilu części złoży ofertę, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących, w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W zakresie oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ.

  - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Do dnia 20.02.2014 r. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w §  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) pod warunkiem, że ich treść będzie potwierdzać wymagania określone w rozdziale IV pkt 2 ppkt. 2 SIWZ.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, potwierdzający warunek określony w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ;

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy
i doświadczenia lub osób zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone  powyżej w ppkt. 1-2, dotyczące tego podmiotu.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.:

- zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć informację o braku przynależności albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Inne wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załącznikach nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga sie podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2, 3, 4, pkt. 2, 3 i 5  ppkt. 2 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopi dokumentów dotyczących innych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1, pkt. 4 i 5 ppkt. 1 musi być złożony w formie oryginału.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

- Części nr 1 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Jarocinie” 		- 5 500,00 zł

- Części nr 2 „Dokumentacja projektowa dla KP w Luboniu”		- 2 800,00 zł

- Części nr 3 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Gnieźnie”		- 3 800,00 zł

- Części nr 4 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Grodzisku Wlkp.”	- 2 400,00 zł

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

  - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-123/2013 Część nr …..”

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-123/2013 „Oferta - Dokumentacja projektowa dla obiektów Policji ”

Nie otwierać przed dniem 14.10.2013 r., do godz. 11:30

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-123/2013 „Zmiana oferty - Dokumentacja projektowa dla obiektów Policji”

# Nie otwierać przed dniem 14.10.2013 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-123/2013 „Wycofanie oferty - Dokumentacja projektowa dla obiektów Policji”

- Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

UWAGA

Skutki nieprawidłowego oznaczenia kopert ponosi Wykonawca.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 14.10.2013 roku, do godz. 11:00;

- Otwarcie ofert odbędzie się 14.10.2013 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

      - Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 100

gdzie:		C	 - liczba punktów w kryterium „cena”

C min - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cx 	 - cena oferty badanej

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającej minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania tej umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1lit. a.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez wykazane osoby

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy część nr 1

| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego:* |  |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

w zakresie określonym dla Części nr 1 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Jarocinie”

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..)

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

**	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy część nr 2

| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego:* |  |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

w zakresie określonym dla Części nr 2 „Dokumentacja projektowa dla KP w Luboniu”

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..)

Ponadto oświadczam, że:

1)	oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego;

2)	zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1) |  |
| --- | --- |
| 2) |  |
| 3) |  |
| 4) |  |
| 5) |  |
| 6) |  |

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

**	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy część nr 3

| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego:* |  |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

w zakresie określonym dla Części nr 3 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Gnieźnie”

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..)

Ponadto oświadczam, że:

1)	oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego;

2)	zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1) |  |
| --- | --- |
| 2) |  |
| 3) |  |
| 4) |  |
| 5) |  |
| 6) |  |

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

**	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy część nr 4

| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem: |  |  |  |  |  |
| Prowadzonego przez Sąd: |  |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego:* |  |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

w zakresie określonym dla Części nr 4 „Dokumentacja projektowa dla KPP w Grodzisku Wlkp.”

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..)

Ponadto oświadczam, że:

1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego;

2) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,**

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1) |  |
| --- | --- |
| 2) |  |
| 3) |  |
| 4) |  |
| 5) |  |
| 6) |  |
| 7) |  |

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

**	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Opis usług (opis winien zawierać informacje dotyczące zakresu oraz dane liczbowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość | Strona oferty, na której załączono dokument potwierdzający należyte wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja projektowa dotycząca budynku ................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… o kubaturze części biurowo-administracyjnej …………… m3 obejmująca swym zakresem branże: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | ………………………………… ………………………………… ………………………………… | ……………………… zł | ………………… |
|  | Dokumentacja projektowa dotycząca budynku ................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… o kubaturze części biurowo-administracyjnej …………… m3 obejmująca swym zakresem branże: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………… ………………………… | ………………………………… ………………………………… ………………………………… | ……………………… zł | ………………… |

*niepotrzebne skreślić

….……..…………………………………………….............…

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ OSÓB

| (dla potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ - dotyczy projektantów) Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Wykształcenie | Doświadczenie | Nr uprawnień | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, wskazane jako projektanci posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie z postępowania.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Informacja/Lista*

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr ZZP-2380-123/…/2013

Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Rafałem Batkowski, mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….,

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ……………………………… posiadającym NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. ZZP-2380-123/2013 na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp., zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej w dalszej części umowy „dokumentacja projektową” na wykonanie zadania dot................................................................................................................... o zakresie rzeczowym określonym w programie funkcjonalno-użytkowym części ogólnej, oraz zakresu szczegółowego dla części zamówienia nr …........................

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w § 4 umowy oraz programie funkcjonalno-       użytkowym stanowiącym integralna część umowy.

§ 2

Termin realizacji

Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy  będzie odbywać się etapami zgodnie z poniższym terminarzem:

- prace określone w § 4 ust. 1 pkt 1 - 3 umowy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku  o uzyskanie pozwolenia budowlanego zostaną wykonane w terminie do 10.12.2013 r.;

- prace określone w § 4 ust. 1 pkt 4 - 9 umowy zostaną wykonane w terminie do 20.12.2013 r.

§ 3

Wynagrodzenie umowne

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............., na kwotę brutto................................. (słownie: .........................................................................) w tym podatek VAT o stawce ..........%.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem §13 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 4

### Zakres dokumentacji projektowej

- Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej został określony w programie funkcjonalno - użytkowym cześć ogólnej, wraz z zakresem szczegółowym dla części zamówienia nr …................................

- W celu uzyskania niezbędnych w procesie  projektowym dokumentów i uzgodnień, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa.

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, zawartych w nim zapisach o pracach przedprojektowych i uzgodnieniach z Zamawiającym.

- Kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowych (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostaną sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w czasie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, którego koszty zostały uwzględnione w wynagrodzeniu.

- Strony zgodnie oświadczają, że na etapie prac projektowych przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, będą systematycznie prowadzić konsultację w zakresie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, materiałowych i innych, w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, na wniosek którejkolwiek ze stron. Uzgodnienia poczynione w wyniku konsultacji zostaną spisane w protokole, który zostanie podpisany przez każdego z uczestników konsultacji. Zalecenia Zamawiającego poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej, chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie i pisemnie powiadomi Zamawiającego, uzasadniając swoje stanowisko.

§ 5

### Obowiązki stron

      - Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

      - Wykonawca opracuje dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w zakresie i sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz jest zobowiązany do:

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych lub proponowanych w niej rozwiązań projektowych,

- realizacji poleceń Koordynatora umowy,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością projektu ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami, w ramach wynagrodzenia,

- zaktualizowanie na żądanie Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia, kosztorysu inwestorskiego,

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego przez Zamawiającego na jej podstawie.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza Koordynatora prac projektowych w osobie .................., który jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania procesem projektowym oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Koordynator może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

- Wykonawca wyznacza spośród osób wskazanych w ofercie głównego projektanta, w osobie ...................., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania procesem projektowym oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

- Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie strony. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§ 7

Odbiór dokumentacji projektowej i prawa autorskie

- Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez strony w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i jednoczesnego przekazania Zamawiającemu  dokumentacji projektowej. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli będzie zawierała braki lub wady. W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

- Przekazana Zamawiającemu do odbioru dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na przedmiot umowy. Dokumentacja projektowa posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację na piśmie oraz nośnikach CD lub DVD w ilości określonej w  programie funkcjonalno-użytkowym.

- Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań projektowych, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie, koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający.

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować dokumentację projektową na własny użytek i użytek jednostek podległych dla potrzeb i statutowych zadań jednostek Policji, w tym w szczególności przekazywać dokumentację lub jej dowolną część, a także jej kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

- wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, w tym na stronach internetowych jednostek Policji lub ogólnopolskich środkach masowego przekazu;

- wykorzystywać dokumentacje projektową lub jej dowolną część do opracowania innych dokumentacji projektowych;

- wprowadzać dokumentację projektową lub jej dowolną część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych Zamawiającemu;

- zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej część dowolną techniką.

- Zamawiający nie może zbywać dokumentacji projektowej ani dowolnej jej części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny na usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem terminu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- opóźnienie w realizacji umowy z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych,

- rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a częścią przedmiarowo-kosztorysową,

- błędy w projektach niosące koszty ich usunięcia lub straty w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty (włącznie z kosztami postępowania sądowego i innymi wydatkami) powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

§ 9

Płatność faktury

- Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej, po dokonaniu przez strony odbioru dokumentacji, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

§ 10

### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- 10% wartości brutto zamówienia, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia do 10 dni;

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku odmówienia przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej lub etapu prac określonych  w harmonogramie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za dokumentację projektową,  za każdy dzień opóźnienia, liczony od ustalonego terminu na usunięcie wad.

- W przypadku opóźnienia z zapłatą faktury, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu jego o sposobie ich wyliczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu  umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o wadach.

§ 11

### Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- niezwłocznie, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni, od daty jej zawarcia;

- niezwłocznie, jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- niezwłocznie, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i zaleceniami Zamawiającego;

- niezwłocznie, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy;’

- w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, iż zaszły okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. d.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od pisemnego zawiadomienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie każdej ze stron o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przyczyn odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt b)-e), pkt 2, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe, wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, pod warunkiem że zostały one wykonane należycie.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w kwocie  ......................... złotych w formie ........................................

- 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .............. zostanie zwrócona w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ........... stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 14 dni, po wykonaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, nie później jednak niż po 3 latach licząc od dnia odebrania dokumentacji projektowej bez wad.

§ 13

### Zasady zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót  po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

- wystąpienia okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację prac, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji pozwoleń, decyzji, zezwoleń itd.;

- będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt 2, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana zespołu projektowego:

- zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zamianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób lub podmiotów będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminy wykonania umowy;

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą;

- Zamawiający zaakceptuje zmianę lub zgłosi swoje zastrzeżenia w terminie 3 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z powyższymi wymaganiami;

- wprowadzenie zmiany bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia prac spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

## WYKONAWCA			                                                 				ZAMAWIAJĄCY