Egz. nr …..

- Umowa nr T-MP-2380-38/2014

zawarta w dniu …………………………….2014 r., w Poznaniu, pomiędzy

Skarbem Państwa – Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, insp. Rafałem BATKOWSKIM, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu –   insp. Michała DOMAGALSKIEGO

a:

____________________ zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, z siedzibą w: _______________________,        ul. __________________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________________, pod numerem ________________, NIP: _______________, REGON_________________, o kapitale zakładowym _______________ zł., reprezentowaną przez:

___________________________________________________________________________________________________

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na wydołowanie podziemnych zbiorników paliwa, zawarta została umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca wydołowanie podziemnych zbiorników paliwa, a Wykonawca zobowiązuje się je wykonać własnym staraniem.

- W zakres zlecenia wydołowania zbiorników podziemnych wyłączonych z eksploatacji stacji paliw na terenie KPP w Gostyniu (2 zbiorniki po 10 m3) i KPP w Środzie Wlkp. (2 zbiorniki po 20 m3) wchodzi:

- wypompowanie wody i utylizacja popłuczyn ze zbiorników,

- czyszczenie zbiorników,

- odkopanie, wydołowanie i odstawienie zbiorników we wskazane miejsce na terenie jednostki,

- zasypanie dołu i niwelacja terenu,

- badanie gruntu na zawartość substancji ropopochodnych.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie za kwotę wyszczególnioną w ofercie - załączniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ______________________ złotych (słownie: ____________________________/100.) w tym podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego względem Wykonawcy i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji umowy.

§3

Maksymalny termin wykonania zlecenia to 29 sierpnia 2014 roku. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników badań gruntu na zawartość substancji ropopochodnych, dokument potwierdzający utylizację popłuczyn oraz oświadczenie o dokonaniu czyszczenia zbiorników.

§4

- Strony ustalają, że rozliczenie za zrealizowane zlecenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT zawierających m.in. dane Zamawiającego, zakres prac wraz z ich lokalizacją.

- Zapłata za zrealizowane zlecenie zostanie dokonana przelewem bankowym w terminie  do  30  dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

§5

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje zlecenia w terminie określonym w § 3 umowy, zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto opóźnionego wykonania zlecenia z winy Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w wysokości 5,0 % wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

§6

Niezależnie od kar określonych w § 5 strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowienia umowy.

§7

- Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego oraz stosowanie rabatów promocyjnych,

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

- Zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy:,

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

- dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy.

- Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 12

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, o ile nie da się dokonać rozstrzygnięcia w sposób polubowny.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – protokół odbioru dostawy.

WYKONAWCA 												ZAMAWIAJĄCY