WIELKOPOLSKI						 	Poznań, 2014-08-27

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU							     	Egz. poj.

ZZP 2380-102/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na ułożeniu kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów oraz wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do powyższego postępowania o zamówienie publiczne zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Zamawiający podał termin realizacji dla całego postępowania 28.11.2014 r., lecz według PFU w zakresie prac na relacjach 1 oraz nr 4 występuje budowa rurociągu kablowego pomiędzy studnią Orange a budynkiem. Takie prace wymagają wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnienie go na ZUD, a termin zakończenia inwestycji nie przewiduje najwyraźniej tych prac. Wykonanie map do celów projektowych to okres ok. 2 miesięcy, uzgodnienia również mogą potrwać 2 miesiące, co wskazuje na możliwość wykonania prac budowlanych dopiero w połowie stycznia, czyli w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne często uniemożliwiają ich prowadzenie. Po wykonaniu prac budowy przyłączy należy wykonać również powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, co również może potrwać 1,5 miesiąca.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji prac do 30.04.2015 r. Termin ten pozwoli na godne z prawem budowlanym wykonanie zleconych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ jest terminem ostatecznym, a Zamawiający nie wyraża zgody na jego wydłużenie.

Wyk. w poj. egz.

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano do wykonawców wg rozdzielnika