Poznań, 04.09.2015 roku

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Roboty budowlane związane z ułożeniem kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej oraz budową radiolinii klasy operatorskiej w ramach rozbudowy OST112

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Wiesław Gordienko | telefon: | 61/841 27 49 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fax: | 61/841 27 44 |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Tomasz Maciejewski | telefon: | 61/841 41 22 |

SIWZ wraz z załącznikami (1.1 – 10.2) zawiera 80 stron.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne części, których zakres obejmuje:

- Część nr 1 – roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu na podstawie tego projektu dostawy, instalacji i konfiguracji cyfrowych radiolinii klasy operatorskiej w relacjach:

| Lp. | Lokalizacja węzła OST 112 (jednostka Policji szczebla KPP) | Lokalizacja jednostki Państwowej Straży Pożarnej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KPP Czarnków ul. Kościuszki 89 | KP PSP Czarnków ul. Ogrodowa 1 |  |
| 2. | KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 | KP PSP Gostyń ul. Wrocławska 247 |  |
| 3. | KPP Jarocin ul. Wypoczynkowa działka ew. nr 316/2 obręb Bachorzew | KP PSP Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 2 | Lokalizacja ta wymaga montażu anten pasywnych na kominie należącym do Veolia S.A. |
| 4. | KPP Koło ul. Sienkiewicza 14 | KP PSP Koło ul. Toruńska 74 |  |
| 5. | KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22A | KP PSP Międzychód ul. Zewnętrzna 4 |  |
| 6. | KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 | KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21 |  |
| 7. | KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 | KP PSP Śrem Plac Straży Pożarnej 1 |  |

- dostawa i uruchomienie w KWP w Poznaniu serwera na potrzeby systemu zarządzania – 1 szt., stacjonarnego  stanowiska nadzoru – 1 szt. oraz 5 szt. mobilnych stanowisk nadzoru dla dostarczonych kompletów radiolinii,

- szkolenie dla pracowników Zamawiającego (minimum 16 osób) w dwóch różnych terminach po min. 8 godzin w każdy terminie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, w zakresie obsługi systemu na poziomie administracyjnym omawiając wszystkie moduły funkcjonalne jak i konfigurację i nadzór nad prawidłową pracą systemu oraz sposób reakcji w sytuacjach awaryjnych.

- Część nr 2 - roboty budowlane polegające na ułożeniu dostarczonych przez Wykonawcę kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzenie ich do obiektów wraz z wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 określony został w programach funkcjonalno-użytkowych, stanowiące załączniki nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju i będących zgodnymi z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w odniesieniu do poszczególnej części zamówienia przy spełnieniu ww. przesłanek z osobna w odniesieniu danej części.

- Kody CPV – 45232310-8, 45232332-8, 45314200-3, 45314310-7, 45314320-0, 45310000-3, 71221000-3; 45231600-1.

- Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub dwóch części postępowania.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy w zakresie danej części postępowania, musi przedłożyć Zamawiającemu oryginał lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

- 300 000,00 PLN – dla części nr 1;

- 100 000,00 PLN – dla części nr 2.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 i części nr 2 – do dnia 30.11.2015 r., licząc od dnia zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Wykonawca spełni ten warunek, w zakresie części nr 1 postępowania, jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, o wartości min. 100 000 PLN brutto, obejmującej wykonanie systemu radiolinii w paśmie licencjonowanym wraz z systemem zarządzania linią;

- Wykonawca spełni ten warunek, w zakresie części nr 2 postępowania, jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, o wartości min. 50 000 PLN brutto, obejmującej ułożenie linii światłowodowej

- oraz załączy dowody, określające, czy roboty wykazane dla części nr 1 i nr 2 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca spełni ten warunek w zakresie części nr 1 postępowania jeżeli wykaże, że będzie dysponować:

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej;

- osobą posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania radiowego dla łączy radioliniowych w pasmach licencjonowanych, posiadającą aktualny certyfikat wydany przez producenta oferowanego przez wykonawcę sprzętu radiowego uprawniający do planowania radiowego;

- osobą posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania (budowy) systemów łączności opartych o łącza radiowe w pasmach licencjonowanych posiadającą aktualny certyfikat wydany przez producenta oferowanego przez wykonawcę sprzętu radiowego uprawniający do wykonywania (budowy) zaoferowanego systemu łącza radiowego;

- 2 (dwoma) osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne (SEP) uprawniające do zajmowania się i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV;

- Wykonawca spełni ten warunek w zakresie części nr 2 postępowania jeżeli wykaże, że będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej.

Zamawiający uzna spełnienie warunku w zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowanie robotami w specjalności telekomunikacyjnej dla części nr 1 i nr 2, jeżeli wskaże tę samą osobę dla każdej z części.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

- dla części nr 1 - nie mniejszej niż 200 000,00 zł;

- dla części nr 2 – nie mniejszej niż 75 000,00 zł.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o treści określonej w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 lit. a SIWZ lub inne dokumenty o treści określonej w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 lit.  b SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy
i doświadczenia osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 dotyczące tego podmiotu

- W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - Wykaz robót budowlanych dla odpowiedniej części postępowania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ (w załączniku należy wskazać której części postępowania wykaz dotyczy), Wykonawca zobowiązany jest wykazać roboty oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie odpowiednio warunek określony w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz ich wykonywanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 3.1 i 3.2 do SIWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia, potwierdzający odpowiednio warunek określony w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ.

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie odpowiednio warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 5 SIWZ. W przypadku złożenia oferty do dwóch części postępowania, Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zdolność finansową na sumę kwot określonych dla danej części.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 5, będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, musi dostarczyć wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącą tego podmiotu.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

Dokument z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Data wygenerowania dokumentu powinna być nie późniejsza niż termin składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

W przypadku, gdy ofertę składają wspólnicy spółki cywilnej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego powinny potwierdzać, że z uiszczaniem podatków nie zalega zarówno spółka cywilna, jak i każdy z jej wspólników z osobna.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

W przypadku, gdy ofertę składają wspólnicy spółki cywilnej, zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powinny potwierdzać, że z opłacaniem składek nie zalega zarówno spółka cywilna, jak i każdy z jej wspólników z osobna.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów zbiorowych (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy
i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone  powyżej w ppkt. 1-6, dotyczące tego podmiotu.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 2 ppkt 2 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. 2 ppkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 i 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć informację o braku przynależności albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Inne wymagane dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, odpowiednio do danej części postępowania. Zamawiający wymaga uzupełnienia przez wykonawcę wszystkich wymaganych pozycji w Tabeli I. formularza ofertowego dla części nr 1 pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest, przedstawić:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na potrzeby wykonania zamówienia o treści określonej w załącznikach nr 8.1 i 8.2 odpowiednio dla danej części postępowania, lub

- inne stosowne dokumenty, dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- w zakresie części nr 1 (radiolinie) postępowania:

- dokumenty potwierdzające (np. opisy techniczne producenta, karty katalogowe, foldery lub inne), że oferowane radiolinie i dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzeniami, spełniają wszystkie minimalne cechy funkcjonalne oraz techniczne, które wskazane zostały w rozdziale I, pkt. 9 i 11 programu funkcjonalno-użytkowego dla części nr 1 postępowania;

- dowolny dokument określony poniżej odnoszący się do zaoferowanej/zaoferowanych w formularzu ofertowym dla części nr 1 radiolinii:

- certyfikat zgodności lub znak zgodności, wydany przez uprawniony organ, lub

- certyfikat zgodności lub znak zgodności, wydany przez uprawniony organ innego państwa, uznany przez polski organ, lub

- deklaracja zgodności urządzenia, wydana przez producenta albo jego przedstawiciela, lub

- świadectwo homologacji lub znak wskazujący na posiadanie przez urządzenie takiego świadectwa;

- dokumenty (np. opisy techniczne producenta, karty katalogowe, foldery lub inne) zawierające informacje techniczne potwierdzające, że zaoferowane urządzenia (tj. stacja zarządzająca (stanowisko nadzoru), serwer zarządzający, mobilna stacja zarządzająca) spełniają wszystkie poszczególne cechy i parametry określone w rozdziale II pkt 2, Tabele 1-3 programu funkcjonalno-użytkowego dla części nr 1 postępowania.

- w zakresie części nr 2 postępowania - aktualne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową ISO 9001 lub równoważną dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej lub kompleksowej obsługi inwestycji w tym zakresie.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 5, pkt 2, 3 i 5 ppkt 3 lit. b)  i pkt 6 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów wskazanych w rozdziale IV pkt 4, dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3, poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, pkt. 4 oraz pkt. 5 ppkt 1 i 3 lit. a) muszą być złożone w formie oryginału.

- Dokument, o którym mowa pkt. 5 ppkt 2 musi być złożony w formie oryginału albo notarialnie potwierdzonej kopii.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w poszczególnych częściach postępowania, w  kwotach:

- dla części nr 1 - 10 000 zł;

- dla części nr 2 – 3 000 zł.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

  - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-61/2015, część nr …”

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadkach określonych w ppkt. 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-61/2015 „Oferta – rozbudowa OST112, część nr …”

Nie otwierać przed dniem 21.09.2015 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-61/2015 „Zmiana oferty - rozbudowa OST112, część nr …”

Nie otwierać przed dniem 21.09.2015 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-61/2015 „Wycofanie oferty - rozbudowa OST112, część nr …”

5. 	Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 21.09.2015 roku, do godz. 11:00;

- Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,           ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 21.09.2014 r. o godz. 11:15, w pok. nr  3.

- Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Wykonawca obliczy cenę w oparciu o informacje zawarte w programie funkcjonalno-użytkowy dla danej części postępowania oraz wiedzę uzyskaną w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej placu budowy.

      - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W szczególności koszty zebrania koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (napraw, za wodę woda oraz energię elektryczną), sprawdzeń, badań, a także wszelkie koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi jeżeli są wymagane przez producenta.

      - Zgodnie z art. 91 ust. 1c ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania po stronie  Zamawiającego obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

      - Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria w części nr 1 i części nr 2 postępowania.:

- „Cena - C”, którego znaczenie wynosi maks. 90 pkt. Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / C obliczana ) x 90

gdzie:		                   C                  	 - liczba punktów w kryterium „cena”

C  min                    - najniższa cena spośród złożonych ofert

C obliczana 	 - cena oferty badanej

- „Okres gwarancji i rękojmi”, którego znaczenie wynosi maks. 10 pkt. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalnie 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi, przy czym jeśli wykonawca zaoferuje od 36 do 47 miesięcy, wówczas oferta nie otrzymuje punktów w tym kryterium. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi na okres od 48-59 miesięcy oferta uzyska 5 punktów, natomiast gdy w ofercie gwarancja i rękojmia określona zostanie na 60 lub więcej miesięcy, przyznana ilość punktów wyniesie 10. Ponadto, w przypadku braku określenia okresu gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie minimalną wymaganą wartość dla oferty, tj. 36 miesięcy.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą ilość punktów na podstawie wyżej opisanych kryteriów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów w danym kryterium. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca w celu zawarcia umowy winien:

- Nie później niż dniu jej podpisania, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (polisę) wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, o której mowa  odpowiednio w §15 ust. 1 i §14 ust. 1 projektu umowy (załączniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ).

- Nadto, Wykonawca winien nie później niż w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu, ze względu na to, iż prace realizowane będą na terenie zamkniętym:

- imienny wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- wykaz pojazdów użytych w trakcie realizacji zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie części nr 1 i nr 2 postępowania, w kwocie stanowiącej 10% ceny oferty brutto dla danej części.

      - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr  ZZP-2380-61/…/2015”,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 2 ppkt. 2-5, zabezpieczenie winno obejmować roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne, w danej części, zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej odpowiednio załącznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów .

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do którego obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także projektu jej zmiany;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

- warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę;

- nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej spośród form przewidzianych w ustawie  oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

- przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku gdy, projekt umowy o podwykonawstwo nie będzie spełniał wymagań określonych w pkt. 1 i 2, Zamawiający złoży zastrzeżenia na piśmie i odmówi zgody na zawarcie  umowy o podwykonawstwo.

- INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki nr 1.1, 1.2 		- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 		                   - Wykaz robót dla części nr 1 i nr 2

Załącznik nr 3.1, 3.2 		- Wykaz osób

Załącznik nr 4 	                   - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 		                   - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 		                   - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez wykazane osoby

Załącznik nr 7 		                   - Informacja/Lista dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8.1, 8.2                  – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9.1, 9.2 		- Projekt umowy dla części nr 1 i nr 2

Załącznik nr 10.1, 10.2 		- Program funkcjonalno-użytkowy dla części nr 1 i nr 2

| Załącznik nr 1.1 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| miejscowość |  | data |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy dla części nr 1

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego: |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem radiolinii klasy operatorskiej, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, za cenę brutto:

………………………………………PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)

Oświadczam, że oferuję na przedmiot zamówienia następujący okres gwarancji i rękojmi:  …………… miesiące/miesięcy*

(minimum 36 miesięcy)

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy,-ców/zamierzam wykonać przy pomocy niżej wymienionego,-ych podwykonawcy,-ców:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………powierzając wykonanie części zamówienia …………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………powierzając wykonanie części zamówienia …………………………………………………………………………………………………

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Miejsce instalacji |  | Model, producent, typ oferowanej radiolinii (Należy podać dane, które w sposób jednoznaczny identyfikują zaoferowane urządzenie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lokalizacja węzła KWP I KPP OST 112 | Lokalizacja jednostki KP Państwowej Straży Pożarnej | IDU/ODU | Anteny |
| 1. | Dołączenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112), poprzez roboty budowlane w zakresie zaprojektowania, dostawy i instalacji radiolinii klasy operatorskiej na pasmo licencjonowane | KPP Czarnków ul. Kościuszki 89 | KP PSP Czarnków ul. Ogrodowa 1 |  |  |
| 2. |  | KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 | KP PSP Gostyń ul. Wrocławska 247 |  |  |
| 3. |  | KPP Jarocin | KP PSP Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 21 |  |  |
| 4. |  | KPP Koło ul. Sienkiewicza 14 | KP PSP Koło ul. Toruńska 74 |  |  |
| 5. |  | KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22 a | KP PSP Międzychód ul. Zewnętrzna 4 |  |  |
| 6. |  | KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 | KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21 |  |  |
| 7. |  | KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 | KP PSP Śrem ul. Plac Straży Pożarnej 1 |  |  |
|  |  |  |  | Model, producent, typ (Należy podać dane, które w sposób jednoznaczny identyfikują zaoferowane urządzenie) |  |
| 9. | System zarządzania | KWP Poznań ul. Kochanowskiego 2a |  |  |  |
| 10. | Serwer zarządzający |  |  |  |  |
| 11. | Stacja zarządzająca |  |  |  |  |
| 12. | Mobilna stacja zarządzająca wraz z mobilnym systemem zarządzającym w wersji Professional - 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Procesor stacji mobilnej (ilość punktów w teście PassMark min. 2800 pkt.) |  |  |  |  |

Tabela     I.  Oferowane  urządzenia

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy dla części nr 2

| Nazwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba: |  |  |  |  |
| Nr telefonu: |  |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |
| Nazwa Banku, nr rach. bankowego: |  |  |  |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z ułożeniem dostarczonych przez Wykonawcę kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzeniem ich do obiektów wraz z wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, za cenę brutto:

………………………………………PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)

Oświadczam, że oferuję na przedmiot zamówienia następujący okres gwarancji i rękojmi:  …………… miesiące/miesięcy*

(minimum 36 miesięcy)

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy,-ców/zamierzam wykonać przy pomocy niżej wymienionego,-ych podwykonawcy,-ców:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………powierzając wykonanie części zamówienia ………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………powierzając wykonanie części zamówienia …………………………………………………………………………………………………..

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DLA CZĘŚCI NR ……………………..

### UWAGA: Należy wypełnić każdą rubrykę

| Opis robót budowlanych (opis winien zawierać informacje dotyczące zakresu wymagane na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdziale IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość (na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ) | Strona oferty, na której załączono dowód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………….. ……………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. | …………………………………………………………. | ………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… | ……………………………… ……………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. | …………………………………………………………. | ………………… |

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

numer sprawy ZZP-2380-22/11

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

numer sprawy ZZP-2380-22/11

## WYKAZ OSÓB DLA CZĘŚCI NR 1

### UWAGA: Należy wypełnić każdą rubrykę

| Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Wykształcenie | Doświadczenie | Nr uprawnień lub certyfikatu | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

numer sprawy ZZP-2380-22/11

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

numer sprawy ZZP-2380-22/11

## WYKAZ OSÓB DLA CZĘŚCI NR 2

### UWAGA: Należy wypełnić każdą rubrykę

| Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Wykształcenie | Doświadczenie | Nr uprawnień lub certyfikatu | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam/my* warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z rozbudową systemu OST112, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie/nas* z postępowania.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Wypis z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	(uchylony);

1a) (uchylony);

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoba (osoby) wskazana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja/Lista*

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Zobowiązanie w zakresie spełnienia warunków dla części nr 1

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

wykonanie robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem radiolinii klasy operatorskiej,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

- moją/naszą* wiedzę i doświadczenie w zakresie …………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

- osobę/osoby*:

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;*

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania radiowego dla łączy radioliniowych w pasmach licencjonowanych, posiadającą aktualny certyfikat wydany przez producenta oferowanego przez wykonawcę sprzętu radiowego uprawniający do planowania radiowego;*

- …………………………………………………………………………………………. osobą posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania (budowy) systemów łączności opartych o łącza radiowe w pasmach licencjonowanych posiadającą aktualny certyfikat wydany przez producenta oferowanego przez wykonawcę sprzętu radiowego uprawniający do wykonywania (budowy) zaoferowanego systemu łącza radiowego;*

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (SEP) uprawniające do zajmowania się i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV*;

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (SEP) uprawniające do zajmowania się i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV*;

- środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie ……………………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie ww. zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypis z art. 26 ust. 2e  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

„Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy .”

…………………………………………….............………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela innego podmiotu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8.2 do SIWZ

Zobowiązanie w zakresie spełnienia warunków dla części nr 2

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

wykonanie robót budowlanych związanych z ułożeniem dostarczonych przez Wykonawcę kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzenie ich do obiektów wraz z wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

- moją/naszą* wiedzę i doświadczenie w zakresie …………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

- osobę/osoby*:

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;*

- środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie ……………………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie ww. zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypis z art. 26 ust. 2e  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

„Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy .”

…………………………………………….............………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela innego podmiotu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9.1 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (PROJEKT)

nr ZZP-2380-61/1/2015

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2015 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji – insp. Rafałem Batkowskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, reprezentowanym przez: Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Michała Domagalskiego

a:

……………………….. z siedzibą w ………………………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………….., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: …………………………….. zł, reprezentowanym przez: ………………………………….

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZZP-2380-……./2015 została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Programie – należy przez to rozumieć program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy ;

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;

- Nienależytym wykonaniu Umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, obowiązującymi przepisami lub projektem technicznym wdrożeniowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Rażącym nie wywiązywaniu się z obowiązków - należy przez to rozumieć  zawinione niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z Umowy i bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na jego realizację, i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia;

- Pozytywnym wyniku odbioru - należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy lub jego części poprzez umieszczenie w protokole odbioru sformułowania „Wynik odbioru: pozytywny”. Potwierdzenie będzie figurowało w protokole odbioru wówczas, gdy Wykonawca zrealizował całość przedmiotu Umowy lub część relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, zgodne z warunkami zawartymi w Umowie i Zamawiający nie wnosi uwag co do ich wykonania;

- Awarii – należy przez to rozumieć uszkodzenie radiolinii lub systemu nadzoru powodującego przerwę w transmisji.

- Uszkodzeniu – należy przez to rozumieć każdą niesprawność lub dysfunkcję dostarczonego rozwiązania powstałą w trakcie eksploatacji, niebędącą awarią.

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie tego projektu robót budowlanych  związanych z dostawą, instalacją i konfiguracją cyfrowych radiolinii klasy operatorskiej w relacjach:

| Lp. | Lokalizacja węzła OST 112 (jednostka Policji szczebla KPP) | Lokalizacja jednostki Państwowej Straży Pożarnej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Czarnków ul. Kościuszki 89 | KP PSP Czarnków ul. Ogrodowa 1 |  |
| 2 | KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 | KP PSP Gostyń ul. Wrocławska 247 |  |
| 3 | KPP Jarocin ul. Wypoczynkowa działka ew. nr 316/2 obręb Bachorzew | KP PSP Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 2 | Lokalizacja ta wymaga montażu anten pasywnych na kominie należącym do Veolia S.A. |
| 4 | KPP Koło ul. Sienkiewicza 14 | KP PSP Koło ul. Toruńska 74 |  |
| 5 | KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22A | KP PSP Międzychód ul. Zewnętrzna 4 |  |
| 6 | KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 | KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21 |  |
| 7 | KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 | KP PSP Śrem Plac Straży Pożarnej 1 |  |

- Dostawa i uruchomienie w KWP w Poznaniu serwera na potrzeby systemu zarządzania – 1 szt., stacjonarnego stanowiska nadzoru – 1 szt. oraz 5 szt. mobilnych stanowisk nadzoru dla dostarczonych kompletów radiolinii.

- Przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §12 Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w programie funkcjonalno–użytkowym, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów i urządzeń, wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej, własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonym podwykonawcom zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z §7 Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz celem, któremu ma służyć.

§3

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 30 listopada 2015 r.

- Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi …………………………. zł. brutto (słownie wartość brutto).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy w szczególności podatek VAT, koszty związane z opracowaniem projektów i dokumentacji powykonawczych, koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, koszty dostaw (wraz z ewentualnymi opłatami celnymi) i instalacji, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty ubezpieczenia oraz ewentualne koszty odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, koszty odbiorów, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty gwarancji i rękojmi, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także wszelkie koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi jeżeli są wymagane przez producenta. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki.

- Za wykonanie robót zamiennych nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

NIP 777-00-01-878, REGON 630703410

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur częściowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze części robót określonych dla danych relacji, określonych w rozdziale I pkt 2 Programu, lub fakturze końcowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest łączne spełnienie poniżej określonych przesłanek:

- protokół odbioru częściowego lub końcowego, stwierdzającego wykonanie części lub całości prac bez wad, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §6 ust. 1 oraz  właściwego Kierownika robót ze strony Wykonawcy,

- zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §6 ust. 2 ,

- oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy lub zrealizowanie jej części na relacjach określonych w §2 ust. 1 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§6

Realizacja Umowy

- Przedstawicielami Zamawiającego będą członkowie Zespołu Koordynacyjnego, zwanego dalej „Zespołem”, którzy upoważnieni będą do wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy, w szczególności do zatwierdzania Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy, zwanego dalej „Harmonogramem” i podpisywania protokołów odbioru. Zespół zostanie powołany przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Wykaz osób będących członkami Zespołu zostanie przekazany Wykonawcy.

- Przedstawicielami Zamawiającego do realizacji Umowy będą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy do realizacji Umowy będą:

……………………, posiadający uprawnienia ……………………………, do kierowania robotami w specjalności ………………….

- Zmiana składu członków Zespołu oraz przedstawicieli Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Przedstawiciel Wykonawcy oraz członkowie Zespołu będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania Umowy.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych, o których mowa  w punkcie 4, zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- Strony ustalają, iż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony Harmonogram zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji przedmiotu Umowy.

- Dopuszcza się zmiany Harmonogramu za zgodą Stron w trakcie trwania Umowy. Zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego we wszystkich obiektach, w których wykonywane będą prace instalacyjne związane z realizacją Umowy. Wizje lokalne mają dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową radiolinii, odrębnie dla każdej relacji. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ( Dz. U.2004. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), normami określonymi przez właściciela kanalizacji teletechnicznej i programem funkcjonalno – użytkowym Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z budową radiolinii Wykonawca wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz do dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 7

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych lub w przypadku zmiany albo rezygnacji pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, strony stosują postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do którego obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także projektu jej zmiany;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 3.

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

- warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę;

- nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form przewidzianych w ustawie  oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

- przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, w których  wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 6 Umowy.

- Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca w celu zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą jest zobowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do którego obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do umów z dalszym podwykonawcą postanowienia ust. 2 - 13 stosuje się odpowiednio.

§8

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną.

- W celu rozliczenia robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac   - harmonogram rzeczowo – terminowo-finansowy, zwany daje „harmonogramem”, który winien zawierać co najmniej oznaczenie etapów robót, wartość danego etapu oraz całości robót, oznaczenie okresu w którym dany etap robót zostanie wykonany oraz termin zakończenia całości robót,

- imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, zawierający w szczególności dane osób

wskazanych w ofercie,

- wykazu pojazdów użytych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- dokonania wymaganych zgłoszeń i uzyskania zgody administratorów obiektów i dysponenta kanalizacji teletechnicznej na wykonywanie prac instalacyjnych,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienia nadzoru nad realizacją Umowy w zakresie robót budowlanych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy,

- zapewnienia ogólnego dozoru terenu budowy,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w których realizowany jest przedmiot Umowy,

- zabezpieczenia pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych,

- uporządkowania miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, w tym uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ na terenie budowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

  - organizacji robót,

  - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków bezpieczeństwa pracy,

  - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

  - zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

  - zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- powielać dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- wprowadzać dokumentację lub jej część na dowolną liczbę własnych stanowisk komputerowych,

- wykorzystać dokumentację na własny użytek,

- przekazywać dokumentację w całości lub jej dowolną część, a także jej kopię stronom trzecim w celu wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć Zamawiającego,

- wykorzystywać dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną części do prezentacji na potrzeby Zamawiającego;

- dokonywać w projekcie koniecznych modyfikacji wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, itd.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych przez wszystkie dni okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewnia, że autor/autorzy dokumentacji projektowej nie będą korzystać ze swoich osobistych praw autorskich wobec Zamawiającego w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniało korzystnie z dokumentacji w sposób przewidziany w umowie.

§9

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy,

- Przed rozpoczęciem okresu gwarancji Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do zgłaszania uszkodzeń i awarii.

§10

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu Umowy lub części relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w miejscach instalacji radiolinii oraz systemu nadzoru. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych dla poszczególnych relacji kablowych. Z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego.

- Szczegółowe zasady odbioru przedmiotu Umowy określone są w załączniku nr 1 do Umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu Umowy dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości Strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

§11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..  (minimum 36) miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy, o którym mowa w §2.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad w robociźnie;

- naprawę wykrytych uszkodzeń komponentów urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wady, uszkodzenia i awarie objęte gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej i pisemnej do Wykonawcy na numer telefonu ………………….…..  i faksu …………………………

- Wykonawca usunie awarię w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca usunie wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w czasie określonym w ust. 6 i 7 dostarczone zostanie, na czas naprawy, urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Urządzenie zastępcze będzie dostarczone nie później niż w przeciągu 24 godzin od terminu wyznaczonego na usunięcie wady/awarii. Elementy zastępcze mogą być wprowadzone na okres nie dłuższy niż 30 dni.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i uszkodzenia, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym okres rękojmi równa się okresowi gwarancji.

§12

Szkolenie

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego (minimum 16 osób,) czas min. po 8 godzin w dwóch różnych terminach w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, w zakresie obsługi systemu na poziomi administracyjnym omawiając wszystkie moduły funkcjonalne jak i konfigurację i nadzór nad prawidłową pracą systemu oraz sposób reakcji w sytuacjach awaryjnych.

- Całkowite koszty szkolenia pokryje wykonawca. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia. Do protokołu należy dołączyć podpisaną listę uczestników szkolenia i wydanie certyfikatów/świadectw uczestnictwa dla osób uczestniczących w szkoleniu.

Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Termin przeprowadzonego szkolenia nie może przekroczyć terminu wykonania umowy.

§13

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od Umowy.

§14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub  gwarancji – w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie;

- za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmian,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

- za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany - w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone od wartości zaległej faktury.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

- Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§15

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 złotych.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

- Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

§16

Istotne zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego

- zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości;

- zmiana procedury odbioru przedmiotu Umowy.

- Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§17

Siła wyższa

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

- Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§18

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Program funkcjonalno – użytkowy Zamawiającego

Załacznik nr 2: Kopia formularza ofertowego Wykonawcy

WYKONAWCA					                                                 	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 9.2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (PROJEKT)

nr ZZP-2380-61/2/2015

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2015 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji – insp. Rafałem Batkowskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, reprezentowanym przez: Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Michała Domagalskiego

a:

……………………….. z siedzibą w ………………………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………….., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: …………………………….. zł, reprezentowanym przez: ………………………………….

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZZP-2380-……./2015 została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- Programie – należy przez to rozumieć program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy ;

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;

- Nienależytym wykonaniu Umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, obowiązującymi przepisami lub projektem technicznym wdrożeniowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Rażącym nie wywiązywaniu się z obowiązków - należy przez to rozumieć  zawinione niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z Umowy i bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie przewidywanym na jego realizację, i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, dalsze uchylanie się od jego spełnienia;

- Pozytywnym wyniku odbioru - należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy lub jego części poprzez umieszczenie w protokole odbioru sformułowania „Wynik odbioru: pozytywny”. Potwierdzenie będzie figurowało w protokole odbioru wówczas, gdy Wykonawca zrealizował całość przedmiotu Umowy lub część relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, zgodne z warunkami zawartymi w Umowie i Zamawiający nie wnosi uwag co do ich wykonania;

- Awarii – należy przez to rozumieć uszkodzenie linii kablowej powodujące przerwę w transmisji.

- Uszkodzeniu – należy przez to rozumieć każdą niesprawność lub dysfunkcję dostarczonego rozwiązania powstałą w trakcie eksploatacji, niebędącą awarią.

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie tego projektu robót budowlanych  związanych z ułożeniem dostarczonych przez Wykonawcę kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzenie ich do obiektów, wraz z wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- sporządzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej dotyczącej budowy światłowodowych linii kablowych w dwóch relacjach:

| Lokalizacja węzła OST 112 | Lokalizacja jednostki Państwowej Straży Pożarnej/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego |
| --- | --- |
| KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 , 63-400 | KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21, 63-400 |
| KWP w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 | SP ZOZ LPR w Poznaniu ul. Bukowska 283, 60-189, Lotnisko Ławica |

- dostawę, ułożenie i instalację światłowodowych linii kablowych w oparciu o sporządzoną dokumentację – po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów i urządzeń, wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej, własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonym podwykonawcom zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z §7 Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz celem, któremu ma służyć.

§3

Termin realizacji Umowy

      - Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 30 listopada 2015 roku.

      - Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi …………………… zł brutto ( słownie wartość brutto).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy w szczególności podatek VAT, koszty związane z opracowaniem projektów i dokumentacji powykonawczych, koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, koszty dostaw (wraz z ewentualnymi opłatami celnymi) i instalacji, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu, koszty ubezpieczenia oraz ewentualne koszty odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, koszty nadzoru prowadzonego przez właściciela kanalizacji teletechnicznej, koszty odbiorów, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty gwarancji, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także wszelkie koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi jeżeli są wymagane przez producenta Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki.

- Za wykonanie robót zamiennych nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

NIP 777-00-01-878, REGON 630703410

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur częściowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze części robót określonych dla danych relacji, określonych w rozdziale I pkt 2 Programu, lub fakturze końcowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest łączne spełnienie poniżej określonych przesłanek:

- protokół odbioru częściowego lub końcowego, stwierdzającego wykonanie części lub całości prac bez wad, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §6 ust. 1 oraz  właściwego Kierownika robót ze strony Wykonawcy,

- zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w §6 ust. 1  ,

- oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy lub zrealizowanie jej części na relacjach określonych w §2 ust. 2 Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

  - nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§6

Realizacja Umowy

- Przedstawicielami Zamawiającego będą członkowie Zespołu Koordynacyjnego, zwanego dalej „Zespołem”, którzy upoważnieni będą do wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy, w szczególności do zatwierdzania Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy, zwanego dalej „Harmonogramem” i podpisywania protokołów odbioru. Zespół zostanie powołany przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Wykaz osób będących członkami Zespołu zostanie przekazany Wykonawcy.

- Przedstawicielami Zamawiającego do realizacji Umowy będą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Przedstawicielami Wykonawcy do realizacji Umowy będą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Zmiana składu członków Zespołu oraz przedstawicieli Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Przedstawiciel Wykonawcy oraz członkowie Zespołu będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania Umowy.

- Ustalenia podjęte na spotkaniach roboczych, o których mowa  w punkcie 4, zostaną spisane przez Wykonawcę w formie notatki i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

- Strony ustalają, iż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

- W trakcie uzgodnień Przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać uwagi do Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego.

- Uzgodniony Harmonogram zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Zatwierdzony harmonogram będzie podstawą do dalszej realizacji przedmiotu Umowy.

- Dopuszcza się zmiany Harmonogramu za zgodą Stron w trakcie trwania Umowy. Zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne z udziałem pracowników Zamawiającego we wszystkich obiektach, w których wykonywane będą prace instalacyjne związane z realizacją Umowy. Wizje lokalne mają dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, uzgodnioną z dysponentem kanalizacji teletechnicznej (Orange Polska S.A.) i administratorami obiektów, w których linie kablowe zostaną zakończone. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), normami określonymi przez właściciela kanalizacji teletechnicznej i programem funkcjonalno – użytkowym Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z ułożeniem kabli światłowodowych Wykonawca wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz do dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych, odrębnie dla każdej relacji wyszczególnionej w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 7

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych lub w przypadku zmiany albo rezygnacji pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, strony stosują postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do którego obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także projektu jej zmiany;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 3.

- Umowa lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

- warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę;

- nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form przewidzianych w ustawie  oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

- przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, w których  wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy pod rygorem nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dostarczenia wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 6 Umowy.

- Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca w celu zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą jest zobowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do którego obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do umów z dalszym podwykonawcą postanowienia ust. 2 - 13 stosuje się odpowiednio.

§8

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną.

- W celu rozliczenia robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac   - harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy, zwany daje „harmonogramem”, który winien zawierać co najmniej oznaczenie etapów robót, wartość danego etapu oraz całości robót, oznaczenie okresu w którym dany etap robót zostanie wykonany oraz termin zakończenia całości robót,

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, zawierający w szczególności dane osób wskazanych w ofercie,

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- dokonania wymaganych zgłoszeń i uzyskania zgody administratorów obiektów i dysponenta kanalizacji teletechnicznej na wykonywanie prac instalacyjnych,

- przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienia nadzoru nad realizacją Umowy w zakresie robót budowlanych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy,

- zapewnienia ogólnego dozoru terenu budowy,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w których realizowany jest przedmiot Umowy,

- zabezpieczenia pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych,

- uporządkowania miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, w tym uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ na terenie budowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

  - organizacji robót,

  - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków bezpieczeństwa pracy,

  - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

  - zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

  - zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

- Przy układaniu kabli Wykonawca zobowiązany jest stosować się do warunków technicznych wydanych przez Orange Polska S.A. oraz do Polskich Norm i norm Unii Europejskiej oraz norm branżowych Orange Polska S.A. obowiązujących w tym zakresie.

- W przypadku kiedy, do przeprowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, o wszelkie związane z tym pozwolenia występuje Wykonawca oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- powielać dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- wprowadzać dokumentację lub jej część na dowolną liczbę własnych stanowisk komputerowych,

- wykorzystać dokumentację na własny użytek,

- przekazywać dokumentację w całości lub jej dowolną część, a także jej kopię stronom trzecim w celu wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć Zamawiającego,

- wykorzystywać dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną części do prezentacji na potrzeby Zamawiającego;

- dokonywać w projekcie koniecznych modyfikacji wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, itd.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Wykonawca zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych przez wszystkie dni okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewnia, że autor/autorzy dokumentacji projektowej nie będą korzystać ze swoich osobistych praw autorskich wobec Zamawiającego w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniało korzystnie z dokumentacji w sposób przewidziany w umowie.

§9

Zobowiązania Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy,

  - Przed rozpoczęciem okresu gwarancji Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do zgłaszania uszkodzeń i awarii.

§10

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu Umowy lub części relacji wyszczególnionych w przedmiocie Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych dla poszczególnych relacji kablowych. Z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbioru częściowego.

- Szczegółowe zasady odbioru przedmiotu Umowy określone są w załączniku nr 1 do Umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu Umowy dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości Strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

§11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..  (minimum 36) miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy, o którym mowa w §2.

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad w robociźnie;

- naprawę wykrytych uszkodzeń złączy światłowodowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej zakończenie linii kablowych, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe, usuwanie wad projektu.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wady, uszkodzenia i awarie objęte gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej i pisemnej do Wykonawcy na numer telefonu ……………………………………………….…..  i faksu ……………………………………..

- Wykonawca usunie awarię w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca usunie wady i uszkodzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot Umowy na okres …..… miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i uszkodzenia, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od Umowy.

§13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub  gwarancji – w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie;

- za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmian,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

- za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone od wartości zaległej faktury.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

- Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może przekraczać 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§14

Ubezpieczenie Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 złotych.

  - Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

- Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

§15

Istotne zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana technologii wykonania i przebiegu linii kablowych w przypadku braku możliwości zastosowania technologii lub przebiegu linii kablowych wskazanych przez Zamawiającego w Programie, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

- wydłużenie terminu wykonania Umowy lub rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, gdy na podstawie zaistniałych okoliczności niezależnych od Wykonawcy polegających na braku drożności kanalizacji teletechnicznej lub jej przebudowie trwającej w okresie wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym na jego realizację;

- wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego

- zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości;

- zmiana procedury odbioru przedmiotu Umowy;

- Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§16

Siła wyższa

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

- Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

- Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§17

Postanowienia końcowe

      - Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno – użytkowy Zamawiającego

Załącznik nr 2 – kopia formularza ofertowego Wykonawcy

WYKONAWCA					                                                 	ZAMAWIAJĄCY

Wypełnić w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy podać wtedy nr rachunku na który należy zwrócić wadium

Wpisać nazwę podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udział w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp

Wypełnić w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy podać wtedy nr rachunku na który należy zwrócić wadium

Wpisać nazwę podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udział w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp