KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI			               Poznań, dnia ........................

W POZNANIU

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

IR-MŁ-0151-....../15

............................................................

.............................................................

.............................................................

(nazwa i adres firmy)

Z L E C E N I E nr 332/N/2015

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy                                z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.) z l e c a wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku  Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji zlokalizowanym przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu w załączonej dokumentacji wykonawczej.

( CPV  45410000-4, 45442100-8, 45421160-3, 45111300-1  )

- Zakres prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i przedstawioną ofertą.

- Ogólna wartość zlecenia wynosi .............. zł netto + 23% VAT łącznie .................  zł brutto.

- Termin wykonania całości robót do 23.12.2015 roku.

- Gwarancja na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.

- Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu faktury VAT łącznie z podpisanym

Protokółem odbioru robót stwierdzającym wykonanie robót bez wad, w terminie do 30 dni

od daty otrzymania faktury.

- Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,20 %

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto należnego za

element robót dotknięty wadą, za każdy dzień zwłoki.

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

7.   Objęte zleceniem roboty Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z regułami

prawa budowlanego i BHP oraz przeciwpożarowymi. W przypadku użytkowania na

budowie własnego sprzętu Wykonawca musi posiadać aktualne atesty dopuszczające

sprzęt do użytkowania.

8.  Wykonawca zabezpiecza udział w realizacji robót wyłącznie pracowników przeszkolonych

w zakresie BHP, odpowiadającym rodzajowi wykonywanych prac

oraz posiadających aktualne badania lekarskie.

9.   Bezpośrednio po ukończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo

do uporządkowania stanowiska pracy.

10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego

pracowników lub osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia

ciała lub mienia przy realizacji przedmiotu umowy.

11.  Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty

i atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość stosowania ich w obiektach użyteczności

publicznej, które należy dostarczyć do Zamawiającego.

Dla urządzeń mechanicznych i elektrycznych świadectwa techniczne tych urządzeń

wydane przez producenta należy dostarczyć do Zamawiającego.

12. Za gospodarkę odpadami na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca.

13. Inspektorem nadzoru KWP będzie Mirosław Łuczak tel. 061/8 412 689.

14.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zleceniu mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego.

Wykonano w 2 egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA PRZYJMUJE DO REALIZACJI:

Fakturę należy wystawić na następujący adres

Komenda Wojewódzka Policji Poznaniu

Ul .Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

NIP 777-00-01-878