1. **Zamawiający**

Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

Lokalizacja przedmiotu zamówienia :

Komenda Powiatowa Policjiw Wągrowcu ul. Taszarowo 11

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski na roboty budowlane w n/w zakresie :

* rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku
* rozbiórka konstrukcji związanej z budynkiem zlokalizowanej przed wejściem głównym (daszek oraz konstrukcja przestrzenna)
* wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podestem oraz zapewnieniem dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym (platforma, podnośnik lub podjazd – do ustalenia w trakcie projektowania)
* zabezpieczenie i naprawa elewacji po demontażu konstrukcji
* wykonanie i zamontowanie zadaszenia nad wejściem głównym
* wykonanie i zamontowanie logo Policji
* wykonanie / względnie naprawa nawierzchni po rozbiórkach przed obecnie istniejącymi schodami
* wykonanie / względnie naprawa / względnie zmiana miejsca usytuowania masztu oraz koszy na śmieci

W zakres przedmioyu zamówienia wchodzi także :

* uzyskanie dokumentu umożliwiającego wykonanie w/w robót (tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia braku sprzeciwu wobec dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót).
* pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót oraz wprowadzanie ewentualnych zmian wynikłych w toku realizacji robót

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość :**

* anulowania postępowania bez podania przyczyny

**III.Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin składania ofert : podano w formularzu zapytania
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**IV.Opis wymagań**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:
2. Minimalny okres gwarancji i rękojmii wynosił minimum 36 miesięcy
3. Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
4. Jeden raz w okresie gwarancji i rękojmii Wykonawca dokona na wniosek Zamawiającego aktualizacji kosztorysów
5. Okres realizacji przedmiotowego zadania liczony od daty przyjęcia przez Wykonawcę zlecenia do realizacji :

* Koncepcja - do 14 dni,
* Projekt budowlany – do 30 dni ,
* Projekt wykonawczy, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski na roboty budowlane
* Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie braku sprzeciwu wobec dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót – do 90 dni.

**V. Istotne postanowienia zamówienia**

**Wymagania ogólne :**

* Dokument należy sporządzić stosując obowiązujące przepisy, w szczególności :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.04.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach Policji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z póź. Zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719)

**Ilość egzemplarzy :**

* **Koncepcja / egzemplarze robocze do akceptacji**

2 egz. wersja papierowa

3 ezg. wersja elektroniczna na CD (pdf oraz edytowalna – doc, dwg)

* **Projekt budowlany**

Ilość wymagana przepisami prawa

(docelowo min. 2 egz. dla Zamawiającego - wersja papierowa oraz elektroniczna

- pdf oraz edytowalna – doc, dwg )

* **Pozostałe opracowania :**

2 egz. wersja papierowa

3 ezg. wersja elektroniczna na CD (pdf oraz edytowalna – doc, dwg, ath)

**UWAGA**

**Zakres i koszty zlecenia obejmują wykonanie przez Zleceniobiorcę wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności:**

1. sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego,
2. uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, map, ekspertyz, odkrywek, obliczeń itp.
3. występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji, w toku postępowań związanych z pozyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń,
4. uczestniczenie w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, na wniosek którejkolwiek ze stron. Zalecenia Zamawiającego poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej chyba, że zalecenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami,
5. stosowanie się do wytycznych Zamawiającego na każdym etapie projektowania; każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

**VI. Płatność za przedmiot zamówienia**

* + - 1. Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew
      2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za poszczególne etapy realizacji zamówienia
      3. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

**VII.Kryterium oceny**

Cena oferty - 100%

**VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**

Dodatkowych informacji udziela : Iwona Przewoźna pod numerem telefonu (61) 841 24 68